附件1

截至2023年末发行的新增政府一般债券情况表

| 部门名称 | 债券信息 |  |  |  |  |  |  | 债券项目情况 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资（万元） |  | 项目已实现投资（万元） |  | 建设进度及运营情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排 |  |  |
| 玉林市苏烟水库水电管理中心 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期） | 2305959 | 一般债券 | 100 | 2023-08-22 | 2.64 | 7年 | 玉林市市本级小型水库安全运行项目 | 玉林市玉州区大塘镇三和村 | 2204.89 | 1363 |  | 100 | 主体工程建设 |  |
| 玉林市苏烟水库水电管理中心 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | 2405719 | 一般债券 | 263 | 2024-08-13 | 2.23 | 10年 | 玉林市市本级水利建设项目 | 玉林市玉州区大塘镇三和村 | 2204.89 | 1363 |  | 263 | 主体工程建设 |  |
| 玉林市苏烟水库水电管理中心 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 一般债券 | 1000 | 2024-05-17 | 2.37 | 7年 | 玉林市三和水库除险加固工程 | 玉林市玉州区大塘镇三和村 | 2204.89 | 1363 |  | 1000 | 主体工程建设 |  |

注：1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2022-2023年末一般债券及对应项目情况。

2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。